Terminal Guardian

바이브코딩 입문자를 위한 통합 가디언

— 종합 개발계획서 —

바이브코딩 플로우 대규모 분석 · UI/UX 대규모 분석 · 6개월 개발 로드맵

v0.9 · 2026.04.30

작성: Seungho · 협업: Claude

# Executive Summary

Terminal Guardian은 "AI로 앱을 만들 수 있다는 말은 들었지만 어디서부터 시작해야 할지 모르는 입문자"가, 컴퓨터를 켠 첫 순간부터 자기 작품을 인터넷에 배포하는 마지막 순간까지 끊김 없이 안내받을 수 있도록 설계된 데스크톱 가디언이다.

Cursor·Replit·Claude Code 같은 기존 바이브코딩 도구는 "이미 개발 환경이 갖춰진 사용자"를 전제로 한다. 그러나 진짜 입문자는 터미널이 무엇인지, Python을 어디에 까는지, MCP가 뭔지조차 모른다. 이 0→1 구간이 시장의 빈 공간이며, Terminal Guardian이 책임지는 영역이다.

## 핵심 가치 제안

- 한 번 다운로드 = 모든 환경 자동 진단·설치 (Mac/Windows 동일 경험)

- AI(Claude Desktop·Cursor·Claude Code)와 사용자 컴퓨터를 자동으로 연결

- 10단계 입문자 여정 전구간에 맥락 기반 팁·코칭·안전장치 제공

- 100+ 검증된 시작 레시피 (디스코드 봇·간단 웹앱·자동화 스크립트 등)

- "가디언이 자기 일을 잃는 것이 성공" — 졸업 모드로 입문자를 자율 사용자로 끌어올림

## 한 페이지 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | Terminal Guardian (가칭, 브랜딩 별도 결정) |
| 타겟 | 코딩 경험 0~약간의 비개발자 (직장인·자영업자·학생·디자이너) |
| 플랫폼 | Mac (Apple Silicon + Intel) + Windows 10/11 (단일 코드베이스) |
| 기술 스택 | Tauri 2.0 + React + TypeScript + Rust + MCP + Cloudflare Workers |
| 수익 모델 | Freemium (무료 5 프로젝트, Pro 9,900원/월, Team 별도) |
| 개발 일정 | v0.1 MVP 6주 → v1.0 정식 3개월 → v2.0 글로벌 6개월 |
| MVP 성공 기준 | 100명 베타 중 70% "첫 코드 30분 내 실행 성공" |
| 예산 (6개월) | 약 4,200만 원 (외주 개발·디자인·인프라·마케팅 합산) |

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 비전 진술

비전 바이브코딩의 진입장벽을 0으로 만든다. 컴퓨터를 처음 켠 사람이 30분 안에 자신의 첫 앱을 인터넷에 띄우고, 6개월 뒤에는 가디언 없이도 만들 수 있는 사람이 되도록 끌어올린다.

## 1.2 해결하려는 문제

AI 코딩 도구의 발전으로 "프롬프트로 앱을 만든다"는 약속은 현실이 되었지만, 그 약속을 누리는 사람은 *이미 개발자인 사람*에 한정된다. 진짜 입문자는 다음 7가지 단계 모두에서 막힌다:

- 터미널이 무엇인지 모르고, 어떻게 여는지도 모름

- Python·Node 같은 런타임을 어디서 다운로드하는지 모름

- Claude Desktop을 깔았지만 MCP 연결 방법을 모름

- AI한테 코드를 받았지만 어디에 저장하고 어떻게 실행할지 모름

- 에러 메시지를 영어로 마주치면 어디서부터 봐야 할지 모름

- 내 컴퓨터에서는 돌아가는데 다른 사람에게 보여주는 방법(배포)을 모름

- "다음에 뭘 배워야 하지?"의 학습 이정표를 모름

Terminal Guardian은 이 7개 모두를 한 도구 안에서 책임진다.

## 1.3 차별화 포인트

| 차별점 | 기존 도구 | Terminal Guardian | 입문자에게 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시작점 | 환경이 이미 갖춰진 사용자 | 컴퓨터 켠 첫날부터 | "나도 시작 가능" |
| 통합 범위 | 편집기 또는 채팅 둘 중 하나 | 진단·설치·연결·실행·배포 통합 | 도구 갈아타기 0회 |
| 친숙도 | 개발자 영어 용어 | 한국어 친근한 가디언 톤 | 심리적 부담 ↓ |
| 안전망 | 거의 없음 | 위험 명령 차단·롤백·복원 | "망가뜨릴까봐" 두려움 ↓ |
| 졸업 경로 | 없음 (계속 도구에 의존) | 학습 카드·졸업 모드 | 자기 효능감 ↑ |

## 1.4 본 문서의 구성

본 개발계획서는 다음 8개 섹션으로 구성되어 있다.

- Section 1 (현재): 프로젝트 개요 — 비전·문제·차별화

- Section 2: 바이브코딩 플로우 대규모 분석 — 10단계 입문자 여정 + 단계별 팁 인젝션 포인트

- Section 3: UI/UX 대규모 분석 — 페르소나·IA·디자인 원칙·벤치마킹·접근성

- Section 4: 시스템 아키텍처 — 7개 핵심 모듈·데이터 모델·기술 스택

- Section 5: 개발 로드맵 — 6주 MVP 주차별 + v1.0/v2.0 단계

- Section 6: 리스크 관리 — 5대 리스크와 대응 전략

- Section 7: 성공 지표 & 예산

- Section 8: 다음 단계

# 2. 바이브코딩 플로우 대규모 분석

## 2.1 분석 방법론

실제 입문자가 AI로 첫 앱을 만들기까지 거치는 여정을 10단계로 분해했다. 각 단계는 다음 5개 항목으로 분석된다:

- 사용자 상태 — 그 시점에 사용자가 처해 있는 인지·정서 상태

- 주요 행동 — 사용자가 수행해야 하는 핵심 작업

- 차단 요인 — 입문자가 그 단계에서 실제로 막히는 지점

- 가디언 개입 — Terminal Guardian이 이 단계에서 자동으로 또는 가이드로 수행하는 것

- 팁 인젝션 포인트 — 단계 안에서 짧은 학습·격려·맥락 메시지를 끼워 넣는 구체 시점

"팁 인젝션"은 본 가디언의 핵심 차별 기능이다. 입문자는 한 번에 모든 것을 배울 수 없다. 따라서 *지금 이 순간 필요한 한 줄 정보*를 적절한 시점에 던지는 것이 핵심이다.

## 2.2 10단계 입문자 여정

### Stage 0. 인지·동기 형성

사용자 상태: AI로 앱을 만들 수 있다는 것을 어디서 들었지만 실감하지 못함. "내가 정말 할 수 있을까?"라는 자기효능감 부족.

주요 행동: 가디언 다운로드 페이지 방문 → 다운로드 결정

차단 요인:

- "또 어려운 거 아냐?" 학습 부담 우려

- "비용 들어가는 거 아냐?" 경제적 부담

- "내가 진짜 가능?" 자기효능감 결여

- 주변에 도와줄 사람 없음

가디언 개입: 랜딩페이지 5분 데모 영상, 무료 명시, 실제 입문자 후기, 친근한 톤

팁 인젝션 포인트:

- 랜딩페이지 진입 시 (3초): "걱정 마세요. 컴맹도 30분이면 첫 앱 띄워요"

- 다운로드 직전 (5초): "지금 다운로드한 사람 평균 수준은 ‘엑셀 사용 가능’ 정도예요"

- 다운로드 후 (10초): "설치는 1분 안에 끝나요. 비밀번호 한 번만 물어볼 거예요"

### Stage 1. 환경 부트스트랩 (첫 진단)

사용자 상태: 가디언 첫 실행. 자기 컴퓨터에 뭐가 있는지 본 적이 없음. 약간의 긴장감.

주요 행동: 환영 화면 → 자동 환경 진단 시작 → 결과 카드 확인

차단 요인:

- "내 정보 보는 거 아냐?" 개인정보 우려

- 진단 결과 영어 용어 폭격에 위축

- "부족한 게 너무 많아 보임" 좌절

가디언 개입: 스캔 의미·범위 시각화, 모든 항목에 1줄 한국어 설명, 결과를 "필요한 것만 보여주기"

팁 인젝션 포인트:

- 진단 시작 전 (5초): "당신 컴퓨터에 뭐가 깔렸는지만 봐요. 파일 내용은 절대 안 봐요"

- 진단 진행 중 (총 30초, 단계마다 1줄): "터미널 확인 중...", "Python 확인 중...", "Git 확인 중..."

- 결과 표시 후 (10초): "걱정 마세요. 부족한 건 제가 다 깔아드릴게요"

- 항목 호버 (1줄): 각 도구 옆 ⓘ 클릭 시 "이건 ~ 의미예요"

### Stage 2. 목표 설정

사용자 상태: "근데 뭘 만들어보지?" 막연함. 너무 큰 꿈과 작은 자신감 사이의 간극.

주요 행동: 카테고리 갤러리에서 첫 프로젝트 선택

차단 요인:

- 선택지 너무 많음 (분석 마비)

- 자기 수준에 맞는 게 뭔지 모름

- "이거 만들면 뭐가 좋지?" 동기 약함

가디언 개입: ⭐ "처음이면 이거" 추천 표시, 난이도·예상 시간 명시, "만들면 무엇이 가능한지" 결과 미리보기

팁 인젝션 포인트:

- 갤러리 진입 시 (5초): "처음이면 ⭐ 표시된 거 추천해요. 5분이면 끝나요"

- 카드 호버 (3초): "예상 30분 · 필요 도구 2개 · 끝나면 친구한테 링크 보낼 수 있어요"

- 카드 선택 후 (5초): "잘 골랐어요! 이거 만들면 ‘진짜 코딩 좀 하네?’ 소리 들어요"

- 망설임 감지 (10초 이상 머무름): "고민되시면 그냥 ⭐ 가요. 나중에 다른 거 해도 돼요"

### Stage 3. 도구 설치

사용자 상태: "부족한 거 깔아야 한다는데..." 약간의 불안. 권한 다이얼로그가 무서움.

주요 행동: Homebrew/winget 통한 자동 설치 동의 → 시스템 비밀번호 입력 → 다운로드 대기

차단 요인:

- 관리자 비밀번호 요구가 무서움

- 다운로드 대기 시간 동안 불안 (멍하니 봄)

- 진행 중 멈춤·실패 발생 시 어쩔 줄 모름

가디언 개입: 비밀번호 사전 설명, 다운로드 중 학습 카드 자동 노출, 실패 시 자동 재시도 + 대안 경로

팁 인젝션 포인트:

- 설치 시작 전 (10초): "비밀번호 한 번 물어볼 거예요. ‘이 프로그램이 컴퓨터에 다른 프로그램을 깔아도 돼?’ 확인이에요. 안전해요"

- 다운로드 중 (15초마다 1개): "Python이 뭔지 알아볼래요? 컴퓨터한테 시킬 수 있는 언어 중 하나예요. 영어처럼."

- 다운로드 중 (30초마다 1개): "지금 깔리는 Git은 코드의 ‘저장 기록’ 도구예요"

- 설치 완료 후 (5초): "성공! 이걸 어떻게 확인하는지 보여드릴까요?" (선택)

- 실패 시 (즉시): "잠깐 막혔어요. 다른 방법으로 해볼게요" (자동 재시도)

### Stage 4. AI 연결 (MCP 등록)

사용자 상태: Claude Desktop 등을 깔았지만 MCP가 무엇인지 모름. "왜 이게 필요해?"

주요 행동: AI 클라이언트 자동 감지 → MCP 설정 파일 자동 수정 → 연결 검증

차단 요인:

- "MCP" 용어 자체 모름

- JSON 설정 파일 만지는 게 무서움

- 연결 성공 여부 확인 방법 모름

가디언 개입: 설정 파일 자동 처리, 시각적 연결 상태 (✅/❌), Claude한테 "보이지?" 물어볼 수 있는 검증 메시지

팁 인젝션 포인트:

- 연결 시작 전 (10초): "MCP는 AI랑 당신 컴퓨터를 연결하는 ‘다리’예요. 저(가디언)가 그 다리를 자동으로 놓을게요"

- 연결 중 (5초): "Claude Desktop 설정 파일 찾는 중... 자동으로 수정할게요"

- 연결 후 (15초): "이제 Claude한테 ‘내 가디언 보여?’라고 물어보세요. 보인다고 하면 성공!"

- 검증 실패 시 (즉시): "연결이 약해요. 다시 시도할게요" (자동 재시도)

### Stage 5. 첫 코드 받기 (프롬프트)

사용자 상태: "AI한테 뭐라고 시키지?" 프롬프트 공포. 자기 표현이 부족하다고 느낌.

주요 행동: 레시피의 프롬프트 템플릿 복사 → AI한테 전달 → 코드 응답 받기

차단 요인:

- 프롬프트 작성 막막

- AI 응답 길이에 압도

- 코드가 코드인지 설명인지 헷갈림

가디언 개입: 레시피별 프롬프트 템플릿 제공, AI 응답 자동 파싱하여 "이건 코드, 이건 설명" 표시

팁 인젝션 포인트:

- 프롬프트 보내기 전 (10초): "이 템플릿 그대로 보내도 돼요. 익숙해지면 자기 말로 바꿔도 돼요"

- 응답 대기 중 (5~30초): "AI가 지금 ‘어떻게 만들지’ 고민 중이에요. 저처럼요"

- 코드 도착 시 (10초): "이게 코드예요. 컴퓨터한테 시킬 명령들이에요. 뜻을 한 줄씩 보여드릴까요?" (선택)

- 코드 길이 위협적일 때 (5초): "길어 보여도 괜찮아요. 한 줄씩 다 설명해드릴게요"

### Stage 6. 실행·결과 확인

사용자 상태: "이걸 어떻게 돌리지?" 터미널 두려움.

주요 행동: 코드를 적절한 폴더에 저장 → 터미널에서 명령 실행 → 결과 확인

차단 요인:

- 저장 위치 결정 못 함

- 명령어 입력 두려움

- "성공/실패" 출력 해석 못 함

가디언 개입: 자동 저장 위치 제안 (~/projects/{project_name}), dry-run 미리보기, 결과 자동 해석

팁 인젝션 포인트:

- 저장 직전 (5초): "이 폴더는 당신만의 작업실이에요. ~/projects/myapp 으로 만들게요"

- 명령어 보여주기 (10초): "이 명령어는 ‘이 폴더로 이동해서 코드를 실행해’ 라는 뜻이에요"

- 실행 직전 (5초, 위험 명령일 때): "이 명령어는 파일을 만들어요. 삭제는 안 해요. 실행할까요?"

- 실행 성공 후 (10초, 컨페티 애니메이션): "축하해요! 이게 당신이 만든 첫 앱이에요. 브라우저에서 보여드릴게요"

- 실행 실패 시 (즉시): "오, 도움 요청이에요. 같이 풀어볼까요?" (Stage 7로)

### Stage 7. 에러·디버깅

사용자 상태: 빨간 글자 가득. 첫 좌절 모먼트. 포기 위험 가장 높음.

주요 행동: 에러 메시지 읽기 → 원인 파악 → 수정 → 재실행

차단 요인:

- 에러 메시지 영어

- 어디서부터 봐야 할지 모름

- AI한테 다시 가서 컨텍스트 어떻게 전달?

- 연속 실패 시 자기효능감 급락

가디언 개입: 에러 자동 캡처 + AI 라운드트립, 흔한 에러 200개 로컬 DB 즉시 해결, "에러는 실패가 아니다" 메시지

팁 인젝션 포인트:

- 에러 발생 즉시 (5초): "에러는 실패가 아니에요. 컴퓨터가 도움 요청하는 거예요"

- 진단 중 (5초): "이 에러 본 적 있어요. 잠시만요" (로컬 DB 매칭)

- 로컬 DB 매칭 실패 시 (10초): "AI한테 자동으로 물어볼게요. 답 받으면 적용해드릴게요"

- 해결 후 (10초): "이번 에러는 ‘파일을 못 찾았다’ 뜻이었어요. 다음에 또 나오면 알아볼 수 있을 거예요"

- 연속 실패 (3회 이상, 위로): "오늘 좀 빡세네요. 잠깐 쉬고 와도 돼요. 진행 상태는 다 저장돼 있어요"

### Stage 8. 완성·배포

사용자 상태: "내 컴퓨터에서는 되는데... 다른 사람한테 어떻게?" 새로운 막막함.

주요 행동: GitHub 자동 등록 → Vercel/Cloudflare 자동 배포 → 공개 URL 받기

차단 요인:

- GitHub 계정 만들기 부담

- "왜 GitHub이 필요해?" 모름

- 도메인·HTTPS·환경변수 같은 단어들에 압도

가디언 개입: 원클릭 GitHub 가입·푸시, 원클릭 배포, 자동 도메인 (예: myapp-xxxx.terminalguardian.app)

팁 인젝션 포인트:

- GitHub 가입 직전 (10초): "GitHub은 ‘코드의 구글 드라이브’예요. 무료고, 회원가입 한 번이면 돼요"

- 푸시 중 (5초): "당신 코드가 GitHub에 안전하게 올라가는 중이에요"

- 배포 시작 (10초): "이제 인터넷에 띄워볼게요. 5분 안에 끝나요"

- 배포 중 (30초): "지금 Cloudflare가 당신 앱을 전 세계 어디서든 빠르게 보이도록 준비 중이에요"

- 배포 완료 (15초, 큰 축하): "이 링크 친구한테 보내보세요! 카톡·문자 어디든 됩니다. 진짜 인터넷 앱이에요"

### Stage 9. 반복·성장·졸업

사용자 상태: 첫 성공의 기쁨. "또 만들어볼까?" 동기 상승. 다음 도전 갈증.

주요 행동: 두 번째 프로젝트 시작 → 학습 카드 누적 → 졸업 모드 진입

차단 요인:

- "다음에 뭐 만들지?" 막연함

- 학습 정체감

- 가디언에 대한 의존성

가디언 개입: 학습 카드 자동 누적, 다음 레시피 추천, 졸업 진행도 (가디언 도움 비율 ↓)

팁 인젝션 포인트:

- 첫 성공 후 (15초): "오늘 새로운 명령어 5개 배웠어요. 학습 카드에 저장됐어요"

- 두번째 시작 시 (10초): "이번엔 좀 더 어려운 거 해볼래요? 또는 비슷한 거 한 번 더?"

- 익숙해진 명령어 (5초): "‘cd’ 명령어는 이제 익숙하시죠? 다음부턴 설명 안 보여드릴게요"

- 졸업 임박 (15초): "당신은 지금 가디언 도움 없이 60% 가능해요. 80% 되면 ‘졸업’ 배지 드릴게요"

- 졸업 (30초, 큰 의식): "축하합니다! 이제 가디언 없이도 가능해요. 그래도 옆에 있을게요. 필요할 때만 부르세요"

## 2.3 팁 인젝션 표준 패턴

모든 팁은 다음 6가지 패턴 중 하나로 분류된다. 패턴별로 톤·분량·표시 위치가 다르다.

| 패턴 | 목적 | 톤 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예고형 | 다음 액션의 의미·결과 사전 안내 | 안심시키는 | "비밀번호 한 번 물어볼 거예요. 안전해요" |
| 교육형 | 대기 시간에 짧은 개념 학습 | 친근한 | "Python이 뭔지 알아볼래요?" |
| 검증형 | 액션 직전 마지막 확인 | 신중한 | "이 명령어는 파일을 만들어요. 삭제는 안 해요" |
| 해석형 | 결과의 의미 풀이 | 풀어주는 | "이게 ‘성공’ 메시지예요" |
| 축하형 | 작은 성공도 크게 격려 | 기쁜 | "축하해요! 진짜 인터넷 앱이에요" |
| 위로형 | 실패·좌절 모먼트의 회복 | 따뜻한 | "오늘 좀 빡세네요. 진행 상태는 다 저장돼 있어요" |

## 2.4 팁 시스템의 3가지 트리거

- 시점 트리거 — 특정 단계·액션·시간 경과 시 자동 노출

- 상태 트리거 — 망설임 감지(N초 이상 머무름), 연속 실패 N회, 시스템 변경 직전

- 맥락 트리거 — 사용자가 처음 보는 용어·도구·명령어 등장 시

각 트리거는 우선순위 큐로 관리되어 동시에 여러 팁이 발생할 경우 가장 중요한 1개만 노출한다 (인지 부담 방지).

# 3. UI/UX 대규모 분석

## 3.1 핵심 원칙 7가지

Terminal Guardian의 UI/UX는 다음 7가지 원칙을 절대 위반하지 않는다.

| 원칙 | 의미 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| Progressive Disclosure | 한 번에 한 가지만 노출 | 단계별 화면, 고급 옵션은 접기 |
| Show, Don't Tell | 텍스트보다 시각 | 아이콘·일러스트·애니메이션 우선 |
| Reversibility | 모든 액션 되돌릴 수 있게 | Undo 버튼, 시스템 복원 지점 자동 |
| Status Visibility | 지금 무슨 일 일어나는지 항상 보임 | 상시 진행 바, 작업 카드 |
| Friendly Tone | 명령조 X, 도와주는 친구 | 경어체 + 가벼운 농담 (과하지 않게) |
| Celebration | 작은 성공도 축하 | 컨페티 애니메이션, 효과음(옵션) |
| Graduated Vocabulary | 용어를 점진적으로 도입 | 첫 등장 시 설명, 학습된 용어는 자연 사용 |

## 3.2 사용자 페르소나 4명

실제 한국 시장의 입문자 분포를 반영한 4개 페르소나. 모든 기능 결정은 이들 중 누구를 위한 것인지 명확히 해야 한다.

### 김영희 (35세, 마케팅 매니저)

대표 한 마디 "엑셀로 매주 같은 보고서 만드는 거 자동화하고 싶은데... 코딩은 1도 모름"

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 대기업 마케팅 7년차, 엑셀 매크로 정도. 회사 컴퓨터에서 사용 가능 여부 중요. |
| 가용 시간 | 점심시간 30분, 퇴근 후 1시간 |
| 두려움 | 회사 컴퓨터 망가뜨림, IT팀에 보안 이슈 걸림, 동료들 비웃음 |
| 목표 | 주간 보고서 자동 생성 스크립트, Slack 알림 봇 |
| 핵심 니즈 | 회사 보안 친화 (네트워크 권한 명시), 빠른 첫 성공, 포트폴리오 가치 |

### 이민수 (19세, 대학교 1학년)

대표 한 마디 "디스코드 봇 만들어서 친구들이랑 게임 시간 자동 조정하고 싶어요"

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 컴퓨터 공학과 1학년이지만 학교 수업은 C언어 콘솔. HTML 정도 들어봄. |
| 가용 시간 | 주말 통째로, 평일 저녁 가능 |
| 두려움 | 부모님 컴퓨터 같이 씀, 비싼 도구 못 씀, 친구한테 자랑 못 할까 |
| 목표 | 디스코드 봇, 간단 게임, 트위터 자동 포스팅 |
| 핵심 니즈 | 완전 무료, 재밌는 결과물, 친구 공유 쉬움 |

### 박철호 (52세, 자영업자)

대표 한 마디 "가게 손님한테 자동으로 문자 보내고 매출 보여주는 거 만들고 싶어요"

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | 식당 운영 15년, 컴퓨터는 검색·이메일·간단 엑셀. 한국어 절대 우선. |
| 가용 시간 | 영업 끝난 저녁 22~24시 |
| 두려움 | 영어 화면 마주치면 멈춤, "복잡해요" 듣기 싫음, 쓸데없이 비싸지지 않을까 |
| 목표 | 문자 자동 발송, 매출 대시보드, 단골 관리 |
| 핵심 니즈 | 한국어 100%, 큰 글자, 단순한 화면, 분명한 비용 구조 |

### 최지원 (28세, 프리랜서 디자이너)

대표 한 마디 "포트폴리오 사이트 직접 코딩하고 싶어요. Webflow는 디자인 자유가 부족해서요"

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 배경 | Figma 마스터, HTML/CSS 기본. JavaScript는 도전 중. |
| 가용 시간 | 주말 사이드 프로젝트 |
| 두려움 | 코딩이 디자인 자유 제한, 자기 디자인 망가짐, 다른 디자이너한테 안 멋져 보임 |
| 목표 | 커스텀 포트폴리오, 클라이언트 소규모 사이트 |
| 핵심 니즈 | 디자인 자유도, 코드 최소화, 미려한 결과물 |

## 3.3 정보 아키텍처 (IA)

5개 최상위 영역으로 구성. 입문자가 한 화면에서 5개 이상의 의사결정에 마주치지 않도록 설계.

| 영역 | 역할 | 주요 화면 |
| --- | --- | --- |
| 홈 (Today) | 진단 결과 + 다음 액션 | 환경 상태 카드, 진행 중 프로젝트, 추천 레시피 |
| 레시피 (Recipes) | 시작 템플릿 갤러리 | 카테고리·난이도·시간 필터, 카드 갤러리, 상세 |
| 프로젝트 (Projects) | 진행 중·완료·배포 관리 | 프로젝트 목록, 상세 (코드·로그·배포 정보) |
| 학습 (Learn) | 졸업 진행도와 학습 카드 | 용어 사전, 학습 카드, 졸업 진행 게이지 |
| 설정 (Settings) | 도구·AI 연결·계정 | 도구 관리, MCP 상태, 백업, 라이선스 |

## 3.4 핵심 화면 와이어프레임 (텍스트 명세)

### 홈 화면

첫 진입 시 가장 자주 보는 화면. 3개 영역으로 구성.

- 상단: "안녕하세요 ${사용자명}님. 오늘 뭐 만들어볼까요?" + 환경 상태 한 줄 요약

- 중앙: 진행 중 프로젝트 1~3개 카드 (없으면 "첫 프로젝트 시작" CTA)

- 하단: "이런 거 어때요?" 추천 레시피 3장

### 환경 진단 카드

Stage 1의 핵심 화면. 사용자가 자기 컴퓨터를 처음으로 "이해"하는 순간.

- 아이콘 + 도구명 + 상태 (✅/⚠️/❌) 카드 그리드

- 각 카드 호버 시 "이건 ~ 의미예요" 1줄 설명

- ❌ 카드 클릭 시 "지금 깔까요?" CTA

- 상단에 전체 진행도 막대 (예: 5/8 도구 준비됨)

### 레시피 카드

Stage 2의 핵심. 입문자가 "할 수 있을 것 같다"는 확신을 얻는 순간.

- 썸네일 (실제 결과물 스크린샷·일러스트) + 제목 + ⭐ 추천 배지

- 난이도 표시 (입문/중급/고급, 입문은 별 1개)

- 예상 시간 (5/15/30/60분)

- 필요 도구 갯수 (이미 있는 건 ✅, 깔아야 하는 건 ↓)

- "무엇을 배우게 되나요?" 3줄 요약

### 실행·결과 화면

Stage 6의 핵심. 입문자가 가장 긴장하는 순간.

- 좌측 70%: 현재 액션 카드 (명령어, 설명, 실행 버튼)

- 우측 30%: 가디언 메시지 박스 (지금 무슨 일이 일어나고 있는지)

- 하단: 상시 진행도 바 (Stage X / 9)

- 실행 버튼 옆: "이 명령어 의미가 뭐예요?" 펼치기 옵션

### 에러 화면

Stage 7. 가장 디자인이 중요한 화면. 절대로 빨간 X·"ERROR" 같은 단어 사용 금지.

- 상단: 부드러운 노란 배경 + "잠깐 멈췄어요" 헤딩 (빨간색 X)

- 중앙: "컴퓨터가 도움 요청하는 메시지" + 한국어 자동 번역

- 하단: "AI한테 자동으로 물어볼게요" 버튼 (기본 액션)

- 펼치기: 원본 영어 에러 메시지 (고급 사용자용)

## 3.5 비주얼 디자인 시스템

### 컬러 팔레트

| 역할 | 색상 | HEX | 사용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | 청록 | #4ECDC4 | 주요 CTA, 진행 표시, 가디언 액센트 |
| Success | 따뜻한 녹 | #10B981 | 성공 메시지, 완료 체크 |
| Warning | 부드러운 노랑 | #FCD34D | 주의·대기·일시중단 |
| Error | 부드러운 코랄 | #FB7185 | 도움 요청 (빨강 X) |
| Text | 진한 회청 | #1F2937 | 본문, 제목 |
| Subtle | 중간 회색 | #6B7280 | 보조 텍스트, 설명 |
| Background | 거의 흰 | #FAFAFA | 메인 배경 |
| Surface | 흰 | #FFFFFF | 카드 배경 |

### 타이포그래피

- 한글: Pretendard Variable (가독성·완성도 한국어 1위)

- 영문: Inter Variable (개발자 친화 + 입문자 가독성)

- 코드: JetBrains Mono (프로그래밍 폰트 표준)

- 본문 크기: 16px 기본 (입문자·고연령 친화), 사용자 50%~200% 조절 가능

- 제목 크기: H1 32px, H2 24px, H3 20px

### 아이콘·일러스트

- 아이콘 시스템: Heroicons + Lucide (오픈소스, 일관성)

- 일러스트: 자체 제작 (Notion·Linear 풍), 주요 단계마다 1장씩

- 가디언 캐릭터: 친근한 마스코트 (별·로봇 모티브 후보)

### 애니메이션·인터랙션

- 전체: Framer Motion 기반 부드러운 트랜지션 (200~400ms)

- 성공: 컨페티 애니메이션 (canvas-confetti) + 옵션 효과음

- 대기: 스켈레톤 + 가디언 마스코트 미세 움직임

- 절대 금지: 스피너만 회전 (의미 없는 대기), 깜빡임, 진동

## 3.6 온보딩 플로우 (5분 이내)

첫 5분 안에 사용자가 "내가 이거 쓸 수 있겠다"는 확신을 가지도록 설계.

| 단계 | 시간 | 화면 | 핵심 메시지 |
| --- | --- | --- | --- |
| Welcome | 10초 | 환영 + 가디언 인사 | "안녕하세요. 컴퓨터 상태부터 봐드릴게요" |
| Diagnosis | 30초 | 자동 환경 진단 + 시각적 진행 | "걱정 마세요. 부족한 건 제가 깔아드려요" |
| Result | 20초 | 진단 결과 카드 그리드 | "평균보다 좋은 상태예요!" (or 평범해요) |
| Goal | 60초 | 카테고리 갤러리 | "오늘 뭐 만들어볼까요? 처음이면 ⭐ 추천" |
| Recipe | 30초 | 선택한 레시피 미리보기 | "이거 만들면 ~ 가능해요. 약 30분 걸려요" |
| Confirm | 5초 | "시작할까요?" 큰 버튼 | "준비됐어요. 함께 가요!" |

## 3.7 벤치마킹 — 어떤 도구에서 무엇을 배우는가

| 도구 | 배울 점 |
| --- | --- |
| Codecademy | 입문자 친화 학습 흐름, 한 단계씩 풀어주는 방식, 작은 성취 축하 |
| Replit | "클릭만 하면 실행됨" 환경 자동화, 한 페이지 안에서 모든 것 해결 |
| Cursor | AI 통합 UX, 코드 옆에 채팅, diff 미리보기 |
| Linear | 깔끔한 진행 표시, 키보드 우선, 빠른 키 명령 |
| Notion | 친근한 일러스트, 정보 구조의 계층화, 빈 상태 메시지 |
| Stripe Docs | 개발자 친화 + 입문자 가독성 양립, 코드 블록 옆 설명 |
| Duolingo | 게임화, 연속 사용 동기 (스트릭), 친근한 마스코트 |
| Arc Browser | 부드러운 톤, 마스코트 활용, 첫 사용 임팩트 |

## 3.8 접근성 (Accessibility)

입문자 중에는 시력·운동성·인지 능력이 다양한 사용자가 포함된다. WCAG 2.1 AA 수준 준수.

- 키보드 네비게이션 100% (모든 액션 마우스 없이 가능)

- 스크린 리더 호환 (ARIA 라벨 모든 인터랙티브 요소)

- 대비 비율 4.5:1 이상 (텍스트), 3:1 이상 (UI 요소)

- 폰트 크기 50%~200% 조절 (시력)

- 색맹 친화 색상 + 색상 외 신호 (아이콘·텍스트 병행)

- 포커스 인디케이터 명확 (탭 이동 시 어디 있는지 분명)

- 애니메이션 줄이기 옵션 (전정 장애 사용자)

- 다국어 — 1차 한국어 100%, 영어 90%, 일본어·중국어는 v2 이후

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 전체 구조

Terminal Guardian은 다음 4개 레이어로 구성된다.

| 레이어 | 역할 |
| --- | --- |
| Layer 1 — Distribution | 랜딩 페이지, OS 자동 감지, 인스톨러 배포 (terminalguardian.kr) |
| Layer 2 — Desktop App | Tauri 기반 데스크톱 앱 (UI + Rust 코어) |
| Layer 3 — Local Services | MCP 서버, 로컬 SQLite, 시스템 명령 실행 데몬 |
| Layer 4 — Backend | Cloudflare Workers + D1 (레시피·추천·통계·라이선스) |

## 4.2 7대 핵심 모듈

데스크톱 앱 내부는 7개 모듈로 분할 설계된다. 각 모듈은 독립 테스트 가능하며 명확한 인터페이스로 통신한다.

| 모듈 | 역할 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1. System Inspector | 환경 진단 | OS·셸·런타임·패키지 매니저·AI 클라이언트 자동 감지. SQLite 캐시. |
| 2. Tool Installer | 도구 설치자 | Homebrew(Mac)·winget(Win)·apt(WSL) 통합 래퍼. 권한 처리, 진행 표시, 실패 재시도. |
| 3. MCP Integrator | AI 연결 | Claude Desktop·Cursor·Claude Code의 설정 파일 자동 수정. 연결 헬스체크. |
| 4. Recipe Engine | 레시피 엔진 | 서버에서 받은 레시피 메타·프롬프트·실행 스크립트. 로컬 실행 컨텍스트. |
| 5. AI Roundtripper | AI 라운드트립 | 에러 캡처 → 컨텍스트 구성 → AI에 전달 → 해결책 적용. 흔한 에러 200개 로컬 DB. |
| 6. Safety Net | 안전망 | 위험 명령 차단 (블랙리스트), dry-run, 시스템 복원 지점 자동 생성, Undo 큐. |
| 7. Learning System | 학습 시스템 | 사용자가 본 명령어·도구·개념 추적. 학습 카드 생성, 졸업 진행도 계산. |

## 4.3 기술 스택 상세

| 영역 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 앱 셸 | Tauri 2.0 | Electron 대비 1/10 용량 (10~15MB), Rust 네이티브 보안성, 단일 코드 Mac+Win |
| UI 프레임워크 | React 18 + TypeScript | 생태계, 타입 안전성, shadcn/ui 호환 |
| 스타일링 | Tailwind CSS + shadcn/ui | 빠른 프로토타이핑, 일관된 디자인 시스템 |
| 애니메이션 | Framer Motion | 선언적, 성능 최적화 |
| 상태 관리 | Zustand + TanStack Query | 가벼움, 서버 상태와 분리 |
| 시스템 명령 | Rust (tokio) | 안전한 시스템 콜, 비동기 우수 |
| 로컬 DB | SQLite (rusqlite) | 단일 파일, 0설정, 입문자 백업 쉬움 |
| MCP 서버 | TypeScript SDK | Anthropic 공식, AI 도구 호환성 보장 |
| 백엔드 | Cloudflare Workers + D1 | Edge 분산, 한국·글로벌 양쪽 빠름, 비용 저렴 |
| 파일 저장 | Cloudflare R2 | S3 호환, egress 무료, 레시피 자산 |
| 분석 | PostHog (self-host 옵션) | 개인정보 친화, GDPR 호환 |
| 모니터링 | Sentry | 에러 추적 표준 |
| CI/CD | GitHub Actions + tauri-action | Mac/Win 동시 빌드 + 자동 서명 |
| 결제 | Toss Payments (한국) + Stripe (글로벌) | 한국 시장 친화 + 글로벌 확장 |

## 4.4 데이터 모델 (핵심 엔티티)

로컬 SQLite와 백엔드 D1 양쪽에 분산되는 핵심 데이터 구조.

| 엔티티 | 저장 위치 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| User | D1 | id, email, plan(free/pro/team), created_at |
| Environment | 로컬 SQLite | id, os, shell, runtimes(json), ai_clients(json), last_scanned |
| Project | 로컬 + D1 메타 | id, name, recipe_id, status, path, github_url, deploy_url |
| Recipe | D1 (로컬 캐시) | id, title, category, difficulty, est_minutes, prompt_template, scripts |
| ProjectStep | 로컬 SQLite | id, project_id, stage, action, command, output, status |
| LearnedTerm | 로컬 SQLite | id, user_id, term, context, first_seen_at, mastered |
| ErrorPattern | D1 (로컬 캐시) | id, pattern_regex, lang, solution_template, frequency |

## 4.5 보안 모델

가디언이 사용자 컴퓨터에 접근하는 만큼 보안은 1순위.

- 코드 서명 — Mac (Developer ID + Notarization), Windows (EV Cert) 필수

- 샌드박싱 — 가디언이 실행하는 모든 시스템 명령은 사전 화이트리스트

- 투명성 — 모든 시스템 변경 액션 로그 보관, 사용자가 언제든 확인 가능

- 네트워크 — 백엔드 API는 HTTPS 강제, 사용자 데이터 암호화

- 개인정보 — 시스템 진단은 메타 정보만 수집(경로·내용 X), 옵트인 텔레메트리

- 오픈소스 코어 — 핵심 모듈은 GitHub 공개로 신뢰 확보 (라이선스 별도 검토)

# 5. 개발 로드맵

## 5.1 단계 개관

| 단계 | 기간 | 주력 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | 6주 | 검증 | Mac+Win 진단·설치·MCP 연동 + 1개 레시피 + 100명 베타 |
| v1.0 정식 | 추가 3개월 | 확장 | 10개 레시피, Cursor 지원, 한국어/영어, 정식 출시 |
| v2.0 글로벌 | 추가 3개월 | 스케일 | 100+ 레시피 (사용자 기여), 졸업 모드, Pro/Team, 영어권 진입 |

## 5.2 v0.1 MVP — 6주 주차별 계획

### Week 1 — 셋업·진단 기본

- Tauri + React + TypeScript 보일러플레이트

- GitHub Actions: Mac/Win 동시 빌드 셋업

- Rust 코어 모듈 구조 설계 + 시스템 정보 수집 기본

- 디자인 시스템 v0 (컬러·타이포·기본 컴포넌트)

📌 산출물: "Hello Guardian" Mac/Win 빌드 동작

### Week 2 — 환경 진단 완성 + UI 셸

- OS·셸·런타임·패키지매니저·AI 클라이언트 5종 진단

- 진단 결과 카드 UI

- 온보딩 플로우 (Welcome → Diagnosis → Result)

- 로컬 SQLite 셋업 + Environment 엔티티

📌 산출물: 진단 → 결과 카드 화면 동작

### Week 3 — 도구 설치 자동화

- Homebrew/winget 래퍼 (Rust)

- 권한 다이얼로그 처리 (Mac sudo, Win UAC)

- 설치 진행 UI + 학습 카드 노출 시스템

- 실패 재시도 + 대안 경로 (예: Homebrew 없으면 dmg 직접)

📌 산출물: Node·Python·Git 자동 설치 성공

### Week 4 — MCP + 첫 레시피

- MCP 서버 (TypeScript) 골격 + Claude Desktop 자동 등록

- Recipe Engine 기본 (1개 레시피 하드코딩)

- 첫 레시피: "간단 웹페이지 + Cloudflare Pages 배포"

- AI Roundtripper 기본 (에러 발생 → 클립보드 자동 복사 수준)

📌 산출물: 첫 코드 → 실행 → 배포 end-to-end

### Week 5 — UX 다듬기 + 안전망

- 팁 인젝션 시스템 (10개 패턴 적용)

- Safety Net 기본 (위험 명령 블랙리스트, dry-run)

- 에러 화면 + 부드러운 톤 메시지

- 완성 축하 컨페티 애니메이션

📌 산출물: 입문자 시연 가능한 수준

### Week 6 — 베타 빌드 + 모집

- Mac/Win 코드 서명 + Notarization

- terminalguardian.kr 랜딩 페이지

- 자동 업데이트 시스템 (Tauri Updater)

- PostHog 기본 통계 + Sentry 모니터링

- 베타 모집 (노코드 커뮤니티·페북·카톡 오픈채팅)

📌 산출물: 100명 베타 시작

## 5.3 v1.0 — 추가 3개월

- Month 2 — 레시피 5개 추가 (디스코드 봇·텔레그램 알리미·간단 자동화·포트폴리오·간단 게임), 학습 카드 시스템

- Month 3 — Cursor + Claude Code 추가 지원, 영어 i18n, 한국 시장 정식 런칭, Product Hunt 준비

- Month 4 — Pro 결제 연동 (Toss + Stripe), 우선 지원 채널, 사용자 피드백 반영

## 5.4 v2.0 — 추가 3개월

- Month 5 — 사용자 기여 레시피 시스템 (검증·심사·인센티브)

- Month 6 — 졸업 모드 + 학습 카드 v2 (간격 반복), 팀 기능 (5인+ 회사·교육)

- Month 7 — 영어권 정식 런칭, Product Hunt 영문 캠페인, 글로벌 마케팅

# 6. 리스크 관리

### R1. OS 차이의 지옥

Mac과 Windows는 표면적으로 비슷해 보여도 패키지 매니저·권한 모델·셸·경로 규칙이 완전히 다름. Linux 명령어 가이드만 보고 짜면 Windows에서 박살남.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향도 | High (사용자 60%가 한쪽 OS만 작동 시 시장 절반 잃음) |
| 발생 가능성 | High |
| 대응 전략 | 단일 코드베이스 + OS별 Adapter 패턴, OS별 별도 베타 풀 (Mac 50명 + Win 50명), GitHub Actions에서 양쪽 자동 테스트, 처음부터 Mac+Win 동시 개발 (Mac 우선 → Win 포팅 안 함) |

### R2. AI 도구의 빠른 변화

Claude Desktop·Cursor의 설정 파일 형식, MCP 사양이 자주 바뀜. 사용자 앱 업데이트 안 하면 즉시 망가짐.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향도 | High |
| 발생 가능성 | Medium |
| 대응 전략 | AI 클라이언트 어댑터를 백엔드에서 핫스왑 (앱 업데이트 불필요), 변경 감지 자동화 (각 도구 release 모니터링), 다중 버전 동시 지원 |

### R3. 입문자 도달의 어려움

입문자는 개발자 커뮤니티에 없음. 마케팅 채널이 일반 노코드 도구와 다름.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향도 | High |
| 발생 가능성 | High |
| 대응 전략 | 노코드 인플루언서 협업 (월 3명), 강의 사이트 제휴 (인프런·클래스101 강사 도구로), 유튜브 "AI로 앱 만들기" 채널 협업, 자영업자 커뮤니티 침투 (네이버 카페), 회사 내부 교육 도구 포지셔닝 |

### R4. 보안·신뢰 문제

"내 컴퓨터에 권한 다 주는 도구"에 대한 본능적 거부감. 한 번 보안 사고 나면 회복 불가.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향도 | Critical |
| 발생 가능성 | Low (인지)/Medium (실제) |
| 대응 전략 | 코드 서명 100% (Mac Notarization, Windows EV), 핵심 모듈 오픈소스 공개, 모든 시스템 변경 로그 + 사용자 확인 가능, 위험 명령 블랙리스트 + 사용자 확인 강제, 보안 감사 (v1.0 전 외부 감사) |

### R5. 지원·운영 부담 폭증

입문자는 1인당 지원 비용이 높음. MAU 1,000 넘으면 1인 지원 불가능.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 영향도 | Medium |
| 발생 가능성 | High |
| 대응 전략 | 자동 진단·자가 치유 강화 (지원 요청 70% 감소 목표), 사용자 커뮤니티 (디스코드) 자율 운영, FAQ + 챗봇 (자체 가디언이 답변), Pro 사용자 우선 지원 (수익화 + 부담 감소) |

# 7. 성공 지표 & 예산

## 7.1 단계별 KPI

| 단계 | MAU | 핵심 KPI | 수익 KPI | 품질 KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 100 (베타) | 70% 첫 코드 30분 내 실행 | N/A | 70% NPS Promoter |
| v1.0 | 1,000 | 평균 첫 성공 30분, 이탈률 30% 미만 | Pro 5% 전환 | NPS 40+ |
| v2.0 | 10,000 | 졸업률 20%, 사용자 기여 레시피 50개 | MRR 500만+ | NPS 50+, 영어권 점유 시작 |

## 7.2 6개월 예산 (대략)

| 항목 | 금액(만원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 외주 개발 (1인 × 6개월) | 3,000 | 월 500만, 시니어 풀스택 (Rust+TS 가능) |
| 디자인 (외주) | 500 | 디자인 시스템 + 일러스트 + 마스코트 |
| 인프라 (Cloudflare 등) | 60 | 월 10만 평균 |
| 코드 서명 | 50 | Mac Apple Developer $99/년 + Win EV ~$300/년 |
| 마케팅 | 600 | 월 100만 (인플루언서·광고·이벤트) |
| 예비비 | 300 | 돌발 비용 (장비·법무·보안 감사 등) |
| 합계 | 4,510 | 6개월 통합 |

* 본인 인건비 제외. 본인 풀타임 투입 시 인건비를 외주 1명 비용으로 환산하면 약 9,510만 원 예산.

## 7.3 수익 모델

| 플랜 | 가격 | 포함 |
| --- | --- | --- |
| Free | 무료 | 환경 진단·설치·1개 AI 연결, 무제한 사용, 5개 프로젝트, 기본 레시피 30개 |
| Pro | 월 9,900원 | 무제한 프로젝트, 프리미엄 레시피 70+, 우선 AI 라운드트립, 우선 지원, 학습 카드 풀 기능 |
| Team | 인당 월 5,000원 (5인+) | 팀 공유 레시피, 관리자 대시보드, 회사·교육기관 친화 보안 옵션 |

손익분기 (BEP) 추정 — Pro 사용자 약 500명 시 월 매출 약 500만 원, 운영비 (인프라+지원+업데이트) 회수.

# 8. 다음 단계

## 8.1 즉시 (이번 주)

- 브랜딩 결정 — Terminal Guardian 유지 vs VibeGuard vs 코딩 길잡이 (도메인·상표 검색 병행)

- 타겟 OS 우선순위 최종 확정 (Mac 우선 vs Mac+Win 동시)

- AI 환경 1차 타겟 확정 (Claude Desktop만 vs Claude Desktop + Cursor)

- 외주 개발자 후보 3명 인터뷰 (Rust + TypeScript + Tauri 경험)

## 8.2 단기 (2주 이내)

- 디자인 시스템 v0 외주 발주 (컬러·타이포·핵심 컴포넌트 20개)

- terminalguardian.kr 도메인 등록 + 랜딩 페이지 와이어프레임

- 베타 모집 채널 매핑 (노코드 커뮤니티 5개, 인플루언서 후보 10명)

- 상표 출원 검토 (한국 + USPTO)

## 8.3 단기 (4주 이내)

- Tauri 보일러플레이트 + 환경 진단 모듈 v0 완성

- 첫 레시피 ("간단 웹페이지 + Cloudflare 배포") 스크립트 검증

- 베타 응모 페이지 오픈, 100명 모집 시작

## 8.4 의사결정이 필요한 항목 (중요 순)

| # | 결정 사항 | 선택지 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 브랜드명 | Terminal Guardian / VibeGuard / 코딩 길잡이 / 신규 안 |
| 2 | 타겟 OS 우선 | Mac 우선 후 Win / Mac+Win 동시 (코스트 ↑) / Win 우선 |
| 3 | 1차 AI | Claude Desktop / Claude Code / Cursor / 셋 다 |
| 4 | 오픈소스 범위 | 클로즈드 / 코어만 오픈 / 풀 오픈소스 (수익 모델 영향) |
| 5 | 글로벌 진입 시점 | v1.0 (3개월 후) / v2.0 (6개월 후) |
| 6 | 인력 구성 | 본인 + 외주 1명 / 본인 + 외주 2명 / 공동창업자 영입 |
| 7 | 투자 유치 여부 | 자체 자금만 / 시드 라운드 / 정부 지원사업 (TIPS·창업도약 등) |

## 8.5 권장 다음 산출물

본 개발계획서 다음 단계로, 다음 3개 산출물을 순차 제작 권장.

- ① 시스템 아키텍처 다이어그램 (시각화) — FigJam 또는 인라인 SVG

- ② 핵심 화면 와이어프레임 (10개 화면) — Figma

- ③ MCP 서버 + Tauri 보일러플레이트 (Week 1 시작점) — GitHub repo

# 부록 A. 용어집 (입문자용)

| 용어 | 입문자 친화 설명 |
| --- | --- |
| Terminal (터미널) | 컴퓨터한테 명령어로 시키는 검은 화면. Mac은 "터미널", Windows는 "PowerShell"이 기본. |
| Shell (셸) | 터미널이 사용자 명령을 컴퓨터에 전달하는 통역 프로그램. bash·zsh·PowerShell 등. |
| Runtime (런타임) | Python·Node 같은 "코드를 실행하는 엔진". 코드만 있어도 런타임 없으면 못 돔. |
| Package Manager | 프로그램들을 한 줄로 깔게 해주는 도구. Mac은 Homebrew, Win은 winget. |
| Git | 코드 변경 기록과 협업을 위한 도구. 거의 모든 개발에 기본. |
| MCP | Model Context Protocol. AI(Claude 등)가 사용자 컴퓨터의 도구·파일에 접근하게 해주는 표준. |
| Repository (저장소) | GitHub 등에 올려놓은 프로젝트 폴더. "코드의 구글 드라이브". |
| Deploy (배포) | 내 컴퓨터에서만 돌던 앱을 인터넷에 올려서 누구나 볼 수 있게 만드는 것. |
| HTTPS | 인터넷 통신을 암호화하는 보안 프로토콜. 자물쇠 표시. |
| Environment Variable | 비밀번호·API 키 같은 민감 정보를 코드에 직접 안 쓰고 따로 보관하는 방법. |

# 부록 B. 1차 레시피 후보 (10개)

| 레시피 | 난이도 | 예상 시간 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 간단 웹페이지 | ⭐ 입문 | 15분 | 내 이름 + 사진 한 장 + 자기소개 페이지. Cloudflare Pages 배포. |
| 2. ChatGPT 클론 | ⭐ 입문 | 30분 | Claude API 호출하는 단순 채팅 페이지. |
| 3. 디스코드 알림 봇 | ⭐⭐ 입문+ | 40분 | 특정 시간에 자동 메시지 보내는 봇. Node.js + discord.js. |
| 4. 텔레그램 가게 알리미 | ⭐⭐ 입문+ | 40분 | 신규 주문 시 자영업자 텔레그램으로 알림. |
| 5. 주식·코인 가격 알리미 | ⭐⭐ 입문+ | 45분 | 특정 가격 도달 시 알림. Python + requests. |
| 6. 사진 일괄 리사이즈 | ⭐⭐ 입문+ | 30분 | 폴더 사진 전부 일괄 리사이즈. Python + Pillow. |
| 7. 이력서·포트폴리오 사이트 | ⭐⭐⭐ 중급 | 60분 | React 기반 멋진 포트폴리오. Vercel 배포. |
| 8. 간단 게임 (틱택토) | ⭐⭐⭐ 중급 | 60분 | HTML+JS 기반. 친구한테 링크 공유. |
| 9. 일정 자동 정리 봇 | ⭐⭐⭐ 중급 | 90분 | 구글 캘린더에 회의 자동 추가. |
| 10. 매출 대시보드 | ⭐⭐⭐⭐ 고급 | 120분 | 엑셀/CSV → 시각화 대시보드. Streamlit. |

# 부록 C. 측정 메트릭 상세

## C.1 사용자 여정 메트릭

- TTV (Time To Value) — 첫 다운로드부터 첫 코드 실행 성공까지의 시간. 목표 30분 미만

- Stage 완주율 — 각 단계 진입자 중 다음 단계로 진행한 비율. 단계별 70%+ 목표

- 재방문율 — 첫 사용 후 7일 내 재방문. 50%+ 목표

- 첫 배포 도달률 — 다운로드 사용자 중 Stage 8 도달 비율. 30%+ 목표

## C.2 가디언 효율성 메트릭

- 자동 해결률 — 에러 중 AI 라운드트립 없이 로컬 DB로 해결된 비율. 60%+ 목표

- 지원 요청률 — MAU 대비 인적 지원 요청. 5% 미만 목표

- 졸업률 — 사용자 중 가디언 도움 비율 80% 이하 진입한 비율. v2.0 기준 20%+ 목표

## C.3 비즈니스 메트릭

- MAU·WAU·DAU

- Free → Pro 전환율 (5% 목표)

- Pro 이탈률 (월 5% 미만 목표)

- LTV / CAC (3:1 이상 유지)

- NPS (40+ → 50+ 단계적 상승)

— 본 개발계획서 끝 —

이 문서는 살아있는 문서이며, 베타 결과·시장 피드백에 따라 반복적으로 개정된다.

Terminal Guardian Project · 2026